Poptávka projektanta na zpracování PD pro veřejný vodovod

Potřebovali bychom během příštího roku 2016 zpracovat projektovou dokumentaci k Územnímu řízení na veřejný vodovod v obci Strážná, následně projektovou dokumentaci pro Stavební povolení a provedení stavby. 
Bude se jednat o kompletně nový vodovod o délku cca 2,5 až 3,0 km. Vodovod by měl být od st.p.č.131 po st.č. 147 s odbočkou k st.č.47 a st.č.33, a to vč. přípojek. Součástí projektu by měla být veškerá jednání s majiteli pozemků, získání veškerých vyjádření a nutných podkladů, podání žádosti na stavební úřad. 
Máme hotový vrt, provedly se laboratorní zkoušky vody, bude třeba vyřídit povolení k odběru vody. Je třeba řešit čerpání a akumulaci vody. Vrt je na p.p.č.363/ 2. 

Mohl byste mi předložit cenovou nabídku na : 
- projektovou dokumentaci k Územnímu řízení 
- projektovou dokumentaci ke Stavebnímu řízení 
- projektovou dokumentaci k provedení stavby.

Cenu uveďte, prosím, bez DPH a vč. DPH.

Obec Strážná není plátcem DPH.

Nabídky posílejte na e-mail: starosta@strazna.cz,

popř.: Obec Strážná, Strážná 21, 563 01 Lanškroun

Nabídky předkládejte do 9.12.2015.

Výběr dodavatele bude proveden na jednání Zastupitelstva obce Strážná dne 11.12.2015.

Nabídkové řízení není vedeno dle zákona o zadávání veřejných zakázek (rsp. jedná se o zakázku malého rozsahu). Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.

24.11.2015

Ing. Kristýna Indrová

Starosta obce Strážná